User Stories [Web App]

Dokumentation

Team AFD  
Djedovic Andrea  
Mikula Florian

Pratljacic Dragan

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.10.2019 |  |  |
|  | **Description** | Dokumentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Dragan Pratljacic |  |  |
|  | Andrea Djedovic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**1** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 1

**Titel**

Als Benutzer möchte ich eine Vollbild-Kartenübersicht haben, die auf meinen Standort zoomen kann.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 8 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 17 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Grundlage der GUI**

Die Grundlage für die React-App wurde implementiert.

**Karte**

Die Karte öffnet sich beim Betreten der Seite reibungslos.

**Zoomen**

Wenn die Seite geladen wird, zoomt die Karte auf meinen Standort zu.

Philipp Klaudrat, Tician Hauswirth, Dragan Pratljacic 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 2** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.09.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Mikula Florian |  |  |
|  | Dragan Pratljacic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 2.

**Titel**

Als Benutzer möchte ich eine Suchleiste am oberen Rand der Karte haben, um nach Städten zu suchen an denen zu vielleicht dein Handy verloren hast.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 7 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 12 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Verbindung**

Die Suchleiste hat eine erfolgreiche Verbindung zu einer Datenbank.

**Übertragung**

Die Suchleiste überträgt die korrekten Datenfelder an die GUI.

**Empfangen**

Die Ansicht ist in der Lage, die von der Suchleiste übertragenen Daten abzurufen.

**Verarbeitung**

Die Ansicht ist in der Lage, die von der Suchleiste gesendeten empfangenen Daten korrekt zu verarbeiten.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 3** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | OhFound | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.09.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Mikula Florian |  |  |
|  | Andrea Djedovic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 3.

**Titel**

Als Benutzer möchte ich die Möglichkeit haben, verlorene und gefundene Gegenstände basierend auf meinem Standort in einem gewissen Radius zu sehen.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 5 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 20 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Einstellen des Radiusfensters**

Es gibt ein kleines Popup-Fenster, das Änderungen am Fundradius erlaubt.

**Artikelnummer**

Die Anzahl der Artikel zu einer bestimmten Stadt muss korrekt gelesen und angezeigt werden.

**Auflistung**

Die Auflistung der lost&found Inserate ist vollständig und formal korrekt.

**Basisstandort ändern**

Die Basisposition muss veränderbar sein, um unnötige Arbeiten für den Anwender zu vermeiden.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 4** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.09.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Team AFD |  |  |
|  | Team AFD |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 4.

**Titel**

Als Benutzer möchte ich ein "Inserat" öffnen und ein Dropdown-Menü mit den Details des verlorenen Objekts öffnen, das Sie gerade sehen.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 4 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 28 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Gegenstand**

Das Element wird in dem geladenen Modul korrekt angezeigt, wenn auf "Einfügen" geklickt wird.

**Dropdown - Menü**

Das Dropdown-Menü funktioniert tatsächlich korrekt.

**Display**

Das Dropdown-Menü verarbeitet und enthält die richtigen Daten zur Anzeige.

**Service**

Die Informationsbefüllung der Module erfolgt über einen Webservice.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 5** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.09.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Team A |  |  |
|  | Team A |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 5.

**Titel**

Als Benutzer möchte ich die Möglichkeit haben, mich für ein Konto anzumelden und mindestens ein persönliches Dokument zur Verfügung zu stellen, das überprüft werden muss, um den Service nutzen zu können.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 3 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 30 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Login**

Wenn der Benutzer die korrekten Zugangsdaten in das Anmeldefeld eingibt, wird er zur Hauptkarte weitergeleitet.

**Dokumentenbereitstellung**

Ein Dokument muss zur Überprüfung mit einem Datei-Uploader vor Ort hochgeladen werden, um ein Konto erfolgreich registrieren zu können.

**Dokumentenprüfung**

Alle hochgeladenen Dokumente werden durch menschliche Interaktion in einem Admin Dashboard verifiziert.

***Registrierungs-E-Mail***

Der registrierte Benutzer erhält seine E-Mail, wenn sein Konto registriert ist und bereit für die Nutzung ist.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 6** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.09.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Team AFD |  |  |
|  | Team AFD |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 6.

**Titel**

Als Entwickler möchte ich einen Wizard haben, mit dem Sie ein paar Fragen zum verlorenen Gegenstand beantworten können, um zu überprüfen, ob es Ihnen gehört.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 3 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 30 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Schritte Übergang**

Der Übergang von Schritt zu Schritt funktioniert wie erwartet.

**Fragen**

Die Detailfragen zu diesem Artikel werden im Wizard korrekt angezeigt.

**Navigation**

Die Navigation zwischen den Wizard-Seiten ist möglich, allerdings nur vor und zurück.

**Verifizierung**

Wenn alle im Wizard eingegebenen Antworten die Überprüfung bestehen, kann der Artikel entsperrt werden.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 7** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 30.09.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Pratljacic Dragan |  |  |
|  | Mikula Florian |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**7** **Allgemeines**

**ID**

Die ID dieser User Story lautet 7.

**Titel**

Als Entwickler möchte ich ein "Inserat" für den Benutzer freischalten, der ein 100%iges Angebot zu den Detailfragen im Wizard hatte.

**Priorität**

Die Priorität dieser User Story ist 2 von 10.

**Geschätzter Aufwand**

Der maximale geschätzte Aufwand dieser User Story beträgt 7 Stunden.

* 1. **Akzeptanzkriterien**

**Wizard verfügbarkeit**

Das System blendet den Wizard und das "Inserat" aus, bis die Chat-Verhandlungen beendet sind.

**Navigation**

Nachdem ein "Inserat" freigeschaltet und verifiziert wurde, wird der Benutzer zu einer "Start-A-Chat"-Seite geleitet, wo er chatten und das Meeting einrichten kann.

**Verifizierung**

Derjenige, der ein 100%iges Angebot erhalten hat, lässt seine Fragen vom Eigentümer des "Inserats" und einer Hilfsperson, die einen objektiven Blick darauf hat, überprüfen.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 8