User Stories

Documentation

Team AFD  
Djedovic Andrea  
Mikula Florian

Pratljacic Dragan

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID F1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Florian Mikula |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 25.11.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Florian Mikula |  |  |
|  | Andrea Djedovic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**1** **General**

**ID**

Die ID, der Userstory ist F1.

**Titel**

Als Administrator, will ich in der Lage sein, die Dokumente (Lichtbildausweise und andere Nachweise) bei der zu überprüfen und die Eröffnung zu genehmigen.

**Priorität**

Die Priorität der Userstory beträgt 4 von 10.

**Geschätzter Arbeitsaufwand**

Der maximal geschätzte Arbeitsaufwand dieser Userstory ist 15 Stunden.

**1.1 Akzeptanzkriterium**

**Kontoeröffnung**

Wenn ein Endbenutzer oder ein Fundbüro sich auf der ohFound-Plattform registriert, dann wird die ausstehende Genehmigung in einer Liste angezeigt.

**Datenüberprüfung**

Der Admistrator kann die folgenden Dokumente/Bilder einsehen und nach eigenen Ermessen verifizieren.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID F2** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Florian Mikula |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 25.11.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Florian Mikula |  |  |
|  | Andrea Djedovic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2** **General**

**ID**

Die ID, der Userstory ist F2.

**Titel**

Als Administrator will ich in der Lage sein, die Löschanfragen zu überprüfen und zu genehmigen.

**Priorität**

Die Priorität der Userstory beträgt 3 von 10.

**Geschätzter Arbeitsaufwand**

Der maximal geschätzte Arbeitsaufwand dieser Userstory ist 4 Stunden.

**2.1 Acceptance Criteria**

**Datenbank**

Nach der Löschanfrage, erscheint dies in einer Liste ausstehender zu genehmigender Löschanfragen.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID F3** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Florian Mikula |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 25.11.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Florian Mikula |  |  |
|  | Dragan Pratljacic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3** **General**

**ID**

Die ID, der Userstory ist F3.

**Titel**

Als Administrator will ich in der Lage sein, die Aktivitäten sämtlicher Fundbüros zu überwachen.

**Priorität**

Die Priorität der Userstory beträgt 2 von 10.

**Geschätzter Arbeitsaufwand**

Der maximal geschätzte Arbeitsaufwand dieser Userstory ist 7 Stunden.

**3.1 Akzeptanzkriterium**

**Datenbank**

Sämtliche Aktivitäten bzgl. Datenmanipulation, die in der Datenbank gespeichert werden, werden beim Admin-Tool in einer Liste chronologisch angezeigt.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID F4** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | OhFound | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Florian Mikula |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 25.11.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Florian Mikula |  |  |
|  | Andrea Djedovic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4** **General**

**ID**

Die ID, der Userstory ist F4.

**Titel**

Als Administrator möchte ich aufgrund von eingesehenen Aktivitäten gewisse Benutzer als „verdächtig“ einzustufen und gegebenfalls zu sperren oder zu bannen.

**Priorität**

Die Priorität der Userstory beträgt 5 von 10.

**Geschätzter Arbeitsaufwand**

Der maximal geschätzte Arbeitsaufwand dieser Userstory ist 10 Stunden.

**4.1 Akzeptanzkriterium**

**Sortieren**

Es ist möglich, die Daten nach den aufsteigend/absteigend sortieren

**Filtern**

Es ist möglich, nach bestimmten Kriterien zu filtern.

**Liste**

Die Daten sollen formal korrekt in einer Liste/Tabelle angezeigt werden.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **User Story ID 5** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Project** | Oh Found | aputurelogo_12.jpg |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Creator** | Florian Mikula |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Created on** | 25.11.2019 |  |  |
|  | **Description** | Documentation |  |  |
|  |  |  | Bildergebnis für htl villach |  |
|  | **Chief responsibility**  **Quality assurance** | Florian Mikula |  |  |
|  | Dragan Pratljacic |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5** **General**

**ID**

Die ID, der Userstory ist F5.

**Titel**

Als Administrator möcht ich von Endbenutzer abgelehnte Ablehnung nochmals zu einzusehen, zu überprüfen und entsprechend zu reagieren.

**Priorität**

Die Priorität der Userstory beträgt 4 von 10.

**Geschätzter Arbeitsaufwand**

Der maximal geschätzte Arbeitsaufwand dieser Userstory ist 3 Stunden.

**5.1 Akzeptanzkriterium**

**Found-Anfrage**

Vom Endbenutzer widerrufene Match-Ablehnungen werden in einer Liste angezeigt und können vom Admin nochmals überprüft werden.

Andrea Djedovic, Mikula Florian, Dragan Pratljacic 6